计算机与信息学院实习手册

年级专业：  2023级 数据科学与大数据技术专业

学号姓名：       202310760229 徐梦菲

实习单位：    武汉东方瑞通信息技术有限公司

填表前请认真阅读最后一页的填写说明。

学生实习安全承诺书

实习时间：         2026-7-11 至 2026-7-26

联系方式：         15271528326

实习单位：         武汉东方瑞通信息技术有限公司

实习地址：         三峡大学-校内机房

实习内容：         Python+AI

学生在实习期间应自觉遵守国家法律、法规和社会公德，遵守所在实习单位的安全制度、操作规程、保密制度及其他各项规章制度，自觉维护学校大学生的良好形象，增强各类防范和自我保护意识，经常与学校、学院、班级保持联系。实习期间学生如违反相关法律法规或管理制度，造成人身损害、财产损失及其他相关民事责任等均由学生本人负责。

本承诺书由学生负责在签字前告知家长，经家长同意后由学生本人签字确认。

三峡大学计算机与信息学院（公章）         学生签名：

2026 年 7 月 10 日

实  习  计  划

时间安排; 内容; 实训方式. 第一天; 指导老师学员见面，技术摸底， 小组团队创建活动，实训环境熟悉； 电力行业知识培训； 讲授学习敏捷开发管理知识； 开发环境配置； 实训项目甄选；; 分组活动； 理论知识授课； 学员实操练习. 第二天; 第一次团队 Master(项目经理)会议、站立会议； Python容器-高级变量、列表、元组、字典； 函数和模块； 面向对象基础； 私有属性； 私有方法； 实训项目甄选； 实训项目开发；; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第三天; 站立会议； 项目管理工具tapd使用培训； Python知识学习连接数据库； 异常处理； 模块； 目标实训项目定稿； 分组项目指导。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第四天; 提示词工程（如何与AI高效对话）； AI Coding辅助编程介绍，网页对话、Qorder、github copilot、trae、cursor等产品使用介绍； 实训项目开发； 分组项目指导。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第五天; 实训项目开发； 特征工程提取天气、季节等特征用 于负荷预测； 分组成果演示和验收。; 站立会议; 学员实操练习； 老师指导. 第六天; Numpy 数组操作、Pandas 核心 功能，matplotlib画图、echarts画图。 掌握数据处理和数据可视化技术。 实训项目开发； 分组成果演示和验收。; 站立会议; 老师验收评分. 第七天; 爬虫技术介绍，静态网页爬取技术： HTTP请求：requests库实现。 反爬策略：请求头伪装。 编码处理：chardet自动检测编码。 HTML解析：BeautifulSoup + lxml提取结构化数据。 静态网页爬取实战。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第八天; 爬虫技术介绍，动态网页爬取技术： 动态网页介绍； playwright 基础配置； 浏览器驱动路径配置； Chrome 浏览器选项配置； 页面操作与数据获取； 交互与调试； 动态网页爬取实战。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第九天; 演示会议PPT等材料准备； 演示环境准备； 实训项目开发；; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十天; 第二次正式版本演示准备和产品验收；; 站立会议； 学员实操练习； 项目实战开发； 产品演示. 第十一天; 机器学习常见算法运用， 神经网络实现，参数调优。 选择一个合适的算法进行深入了解，运用到项目中进行实战。; 站立会议； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十二天; TensorFlow/PyTorch 框架使用； 深度学习算法学习，CNN、RestNet18网络实战案例介绍。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十三天; 选择一个合适的算法进行深入了解，运用到项目中进行实战。 对模型进行训练。 准备第三版本部署与验收； 演示PPT准备；; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十四天; 准备第三版本部署与验收； 整合所有模块完成项目演示； 演示PPT准备； 要求每个学生完成实验报告，写好总结。; 站立会议; 老师验收评分. 第十五天; 要求每个学生完成实验报告，写好总结。 整合所有模块完成项目展示； 优秀项目评选，团队颁奖；; 站立会议; 老师验收评分.

实  习  日  志

| 日 期 | 2026年7月11日 | 星 期 | 星期六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实 习 内 容 | 今日是实习第一天，指导老师与学员见面并进行技术摸底。上午完成了小组团队创建活动，我作为项目经理主导了团队组建，制作了团队报告并完成立项。我们5人小组角色分工明确：我担任项目经理，另有产品经理、技术主管、后端开发张一雯、前端开发胡茜婷。随后老师进行了电力行业知识培训，让我们了解采购文件智能生成系统的行业背景和应用场景。下午学习了敏捷开发管理知识，包括Scrum框架、用户故事、迭代计划、每日站立会议等核心概念。完成开发环境配置后，我组织团队进行了角色分配和Sprint待办列表梳理，明确了第一阶段MVP的核心目标：需求语义理解、动态模板生成、条款风险预审和Web操作界面。 团队协作方面，在团队创建活动中，我与产品经理、技术主管、后端开发张一雯和前端开发胡茜婷建立了协作关系。我主导制作了团队报告并完成立项，明确了各角色职责分工。项目经理建立了钉钉项目群和共享文档文件夹，制定了协作规范。大家配合默契，产品经理明确了个人职位与工作内容，技术主管和前后端开发也各自确认了技术栈和分工，为后续开发打下了良好基础。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 第一天最大的收获是理解了敏捷开发的核心思想——快速迭代、持续交付。作为项目经理，我认识到自己的核心职责不是写代码，而是确保团队目标一致、任务分工合理、进度可控。制作流程文档中强调的“先完成一个真正能跑通的MVP”的理念给了我很大启发，我决定在项目启动时就向团队明确MVP范围，避免分散精力。同时，我意识到项目经理需要站在全局视角思考问题，协调产品需求与技术实现的平衡。 团队协作收获方面，通过团队创建活动，我学会了如何在团队中快速建立信任和协作关系。站立会议的效率让我印象深刻，15分钟内每个人说清楚“做了什么、下一步给谁、对方怎么用”，这种透明的信息同步机制极大减少了沟通成本。我认识到项目经理的核心职责之一是确保信息在团队中的高效流转，让每个人都知道自己的产出如何被下游使用。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月12日 | 星 期 | 星期日 |
| 实 习 内 容 | 上午参加了第一次团队Master（项目经理）会议和站立会议，每人汇报了昨日产出、今日计划和遇到的阻碍。我今日的核心工作是推动项目启动与统一目标——组织产品经理完成竞品分析与用户调研、用户操作流程图和采购需求字段表（定义JSON），协调技术主管完成系统架构和接口定义，督促前后端完成环境配置和基础框架搭建。下午学习了Python高级变量、列表、元组、字典以及函数和模块、面向对象基础等知识。作为项目经理，我重点关注产品经理输出的字段表是否与前后端的实现一致，确保数据流转的每个环节使用统一的字段定义。 团队协作方面，产品经理完成了项目竞品分析、用户操作流程图和采购需求字段表，技术主管完成了系统架构设计。前端胡茜婷完成了环境配置和基础框架搭建，后端张一雯完成了环境配置和数据库创建。我在站立会议中同步了各成员的产出和依赖关系，确保产品经理的字段表能传递给技术主管设计接口、后端生成JSON、前端渲染表单。项目经理在钉钉建立了任务看板，将PRD、系统架构、前端项目、后端项目等任务分配到对应负责人。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天深刻体会到“数据接力棒”的重要性。产品经理定义的字段表是全团队的“共同语言”——技术主管据此设计接口，后端据此生成JSON，前端据此渲染表单。如果字段定义不一致，联调就会失败。这让我明白作为项目经理，不仅要管理任务进度，更要从系统层面把控数据流转的规范性，确保每个环节使用统一的数据契约。面向对象的学习也帮助我理解了如何用结构化的方式组织项目任务。 团队协作收获方面，站立会议让我体会到了信息透明的重要性。当每个人都说清楚“我今天产出了什么、这个东西下一步交给谁、对方怎么使用”时，团队的协作效率显著提升。我学会了作为项目经理在会议中推动各方对齐目标，确保产品方案与技术方案不脱节。制作流程文档中强调的“确保每个角色的产出能被下游使用”成为我管理项目的核心原则。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月13日 | 星 期 | 星期一 |
| 实 习 内 容 | 上午参加站立会议后，学习了项目管理工具TAPD的使用，包括需求管理、任务分解、缺陷跟踪和迭代规划等功能。我在TAPD上创建了需求看板和任务看板，将系统功能拆解为用户故事。随后学习了Python连接数据库、异常处理和模块化开发。今日重点推动产品与技术方案对齐——组织产品经理与技术主管就字段定义、接口规范进行确认，确保前后端数据格式一致。后端张一雯创建了数据库和基础接口并开始调用LLM，但出现了采购需求字段与前端不完全一致的阻塞问题，我立即协调张一雯与前端胡茜婷对接，约定7月14日前统一字段命名规范。 团队协作方面，产品经理完成了原型设计，技术主管定义了接口并建立了Mock数据，前端胡茜婷连接Apifox Mock做到了前端页面能够演示，后端张一雯创建了数据库和基础接口并成功调用Deepseek LLM。然而后端定义字段与前端不完全一致的问题暴露了前期沟通的不足，我作为项目经理立即记录了该阻塞问题，指定负责人张一雯跟进修复，并安排明日前后端联调。项目经理在TAPD上更新了任务状态和风险登记。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | TAPD的使用让我对项目管理有了更系统的认识。将需求拆解为用户故事不仅帮助开发团队理解“做什么”，更重要的是明确了“为什么做”和“为谁做”。后端字段与前端不一致的阻塞问题让我认识到，项目经理不仅要分配任务，更要在关键节点进行跨角色协调，提前发现和消除信息不对称的风险。制作流程文档中提到“字段定义是全团队的共同语言”，今天我深刻体会到了这一点。 团队协作收获方面，通过TAPD的看板管理，团队的协作变得更加可视化。每个人都能看到自己负责任务的状态和依赖关系，减少了信息不对称带来的风险。阻塞问题的及时发现和记录，让我学会了作为项目经理要主动追踪风险，而不是等问题爆发才处理。与技术主管就字段命名规范达成共识的过程中，我学会了在产品需求和技术实现之间找到平衡点。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月14日 | 星 期 | 星期二 |
| 实 习 内 容 | 今日学习了提示词工程（Prompt Engineering），掌握了如何与AI高效对话，包括角色设定、任务描述、输出格式约束等技巧。下午老师介绍了多种AI Coding辅助编程工具，包括网页对话、Qorder、GitHub Copilot、Trae和Cursor等。作为项目经理，我今日的核心目标是推动AI需求解析跑通——督促技术主管编写Prompt规范，协调后端张一雯调用LLM完成需求解析，跟进前端胡茜婷连接真实后端地址。今日已实现“用户输入采购需求→前端成功发送请求→后端成功接收请求”的链路，但AI解析返回结构化数据尚未完全跑通。我明确要求明日必须跑通：自然语言采购需求→AI结构化参数→前端展示。 团队协作方面，产品经理准备了数据集用于测试AI解析准确性，技术主管完成了Prompt规范编写。前端胡茜婷连接了真实后端地址，后端张一雯成功调用LLM并开始实现变量替换。我在站立会议中跟进了各方进度，确认明日核心目标为AI解析链路跑通。项目经理将技术主管的Prompt规范同步给全团队，确保产品经理、技术主管和后端对AI输出JSON格式有统一认知。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 提示词工程的学习让我受益匪浅。作为项目经理，我不仅需要管理任务进度，还需要理解技术团队的工作内容，才能有效协调和决策。AI解析链路的推进让我认识到MVP的核心是“跑通”而非“完美”——今天虽然只实现了前端发送→后端接收，但这是链路跑通的关键一步。制作流程文档中强调的“先跑通核心链路再逐步完善”的理念，成为我推动项目进度的指导原则。 团队协作收获方面，通过推动AI解析链路跑通，我学会了作为项目经理如何在技术团队之间进行协调。技术主管的Prompt规范、后端的LLM调用、前端的接口对接，每个环节都需要有人推动和检查。我认识到项目经理的核心价值在于确保各环节的衔接和依赖关系被正确管理，而不是简单地分配任务后就等待结果。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月15日 | 星 期 | 星期三 |
| 实 习 内 容 | 今日学习了特征工程提取天气、季节等特征用于负荷预测的方法。作为项目经理，我今日的核心目标是推动采购文件生成跑通——督促产品经理提供模板内容，协调技术主管规定模板变量规则，跟进前端胡茜婷增加“生成文件”按钮和文档展示区域，推动后端张一雯实现变量替换。然而出现了前后端传输字段不一致的阻塞问题，负责人为前端胡茜婷和后端张一雯，导致前后端反复调试，工作进度滞后一天。我立即组织协调会议，约定7月16日下午5:30前完成字段统一，并更新了风险登记。 团队协作方面，产品经理提供了模板内容并修改了系统原型设计，技术主管规定了模板变量规则。前端胡茜婷在调试中发现字段传输问题，后端张一雯也在排查接口返回格式。我作为项目经理立即记录了该阻塞问题，指定胡茜婷和张一雯共同负责，明确了影响范围（接口连接滞后）和预计解决时间（7月16日下午5:30前），并在钉钉群同步了协调安排。项目经理更新了日报中的整体状态标记为有风险。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 前后端字段不一致的阻塞问题让我深刻体会到风险管理的重要性。作为项目经理，我认识到阻塞问题不仅需要记录，更需要主动协调解决——指定负责人、明确影响范围、设定解决时限。制作流程文档中提到“新手团队最常见的错误是各自开发、缺乏联调”，今天的问题正是这一风险的体现。我学会了在推动进度的同时，要预留缓冲时间应对联调问题。 团队协作收获方面，通过处理前后端字段不一致的危机，我学会了作为项目经理在冲突发生时如何快速响应。组织协调会议、指定负责人、设定时限，这些项目管理动作让团队能够高效地解决问题而非互相推诿。我认识到项目经理在团队中的角色不仅是管理者，更是问题解决者和协调者，需要在关键节点站出来推动事情往前走。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月16日 | 星 期 | 星期四 |
| 实 习 内 容 | 今日学习了Numpy数组操作、Pandas核心功能、matplotlib画图和echarts画图，掌握了数据处理和数据可视化技术。作为项目经理，我今日的核心工作是确认风险规则并组织风险功能验收——产品经理提供了模板内容并修改了系统原型设计，技术主管完成了模板变量规则，前端胡茜婷做到了对应后端输出按照规定格式展示风险检查结果，后端张一雯采用固定规则和LLM语义检查完成了风险检查功能。下午组织了分组成果演示和验收，我汇总了第一阶段的完成情况，确认核心链路已跑通。同时学习了数据可视化技术，思考如何将其应用到项目进度跟踪和系统数据统计中。 团队协作方面，第一阶段MVP核心功能已基本完成：需求语义理解、动态模板生成、条款风险预审和Web操作界面均已实现。产品经理完成了模板内容交付，技术主管确认了模板变量规则，前端胡茜婷完成了风险检查结果展示，后端张一雯完成了固定规则和LLM语义检查的风险检查功能。在分组演示中，我向其他组展示了我们团队第一阶段的成果和协作模式，获得了积极的反馈。项目经理更新了TAPD看板，将第一阶段已完成的任务关闭，并开始规划第二阶段的迭代计划。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 确认风险规则和组织功能验收让我认识到，项目经理在验收环节的角色至关重要。我不仅要确认功能是否实现，更要验证功能是否符合产品需求和用户场景。数据可视化的学习也给了我启发——在项目进度跟踪中，我可以用KPI卡片和图表来直观展示团队各成员的进度和阻塞情况。Pandas和matplotlib的学习让我在数据分析方面有了新技能，对后续设计项目统计报表很有帮助。 团队协作收获方面，第一阶段成果的验收让团队看到了共同努力的成果，增强了凝聚力。在分组演示中，看到其他组的设计也给了我新的灵感，我意识到团队之间的交流和学习同样重要。作为项目经理，我在第一阶段学会了如何通过日报和看板管理团队进度，如何在阻塞问题发生时快速协调解决。这些经验为后续迭代管理打下了良好基础。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月17日 | 星 期 | 星期五 |
| 实 习 内 容 | 今日学习了爬虫技术，包括静态网页爬取的requests库、请求头伪装反爬策略、chardet自动检测编码、BeautifulSoup和lxml提取结构化数据等。下午进行了静态网页爬取实战。作为项目经理，我思考了爬虫技术在采购系统中的应用场景——例如自动采集法律法规库中的采购相关法规条文，用于扩展功能阶段的法规库模块开发。同时，我组织团队开始准备第一次迭代答辩的材料，梳理了演示流程和验收清单。我协调产品经理完善了系统原型的细节，跟进前后端的联调进度，确保核心链路在答辩前稳定运行。 团队协作方面，我向技术主管提出了法规库自动采集的需求构想，为迭代2的扩展功能做技术预研。前端胡茜婷根据产品经理完善的登录页面原型开始了登录模块的开发，后端张一雯完成了AI解析接口的Mock数据和真实接口对接。我更新了任务看板，将第一周的成果和第二周的计划进行了梳理，并组织团队进行了答辩前的首次预演，发现了AI解析budget字段有时为空、文件生成页面偶尔不显示、PDF导出中文乱码等问题，已记录在联调问题表中。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 爬虫技术的学习让我从项目视角重新审视了数据获取的链路。在采购文件智能生成系统中，法规库的自动化维护是迭代2扩展功能的高价值场景。BeautifulSoup和lxml的组合让我体会到了结构化数据提取的优雅。答辩前的预演让我深刻体会到“预演发现问题比答辩时出问题好一万倍”，三个联调问题都是在预演中发现的典型问题，通过及时记录和分配修复任务，团队能够在答辩前完成修复。 团队协作收获方面，与技术主管就法规库需求的讨论让我学会了如何在理想需求和现实约束之间找到平衡。产品经理需要有愿景，但项目经理要尊重技术团队的节奏和优先级。通过组织答辩预演，我认识到项目经理在大型演示前应该亲自走查每个交互细节，确保万无一失。团队对预演中发现的问题快速响应，体现了良好的协作效率。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月19日 | 星 期 | 星期日 |
| 实 习 内 容 | 今日学习了动态网页爬取技术，包括Playwright基础配置、浏览器驱动路径配置、Chrome浏览器选项配置、页面操作与数据获取、交互与调试等，并进行了动态网页爬取实战。作为项目经理，我组织团队完成了答辩前的全流程预演，从前端输入到后端AI解析、参数确认、文件生成、风险检测、导出的完整链路。我协调技术主管判断每个联调问题是前端、后端还是AI层面的，为修复提供方向。同时整理了答辩演示PPT等材料，梳理了演示流程和话术，确保每个模块衔接流畅。确认预算字段为空、页面不显示、中文乱码等问题均已修复。 团队协作方面，我们完成了答辩前的最终联调检查，确保演示环境稳定。我负责整体流程协调和时间控制，产品经理负责产品演示和设计讲解，技术主管负责技术架构说明，前端胡茜婷负责页面操作演示，后端张一雯负责AI解析和文件生成的后台展示。项目经理将所有联调问题状态更新至TAPD，确认已闭环。我们还就答辩演示的标准案例进行了多次走查，确保输入“采购100台服务器，预算50万元，要求Intel处理器，30天内交付，质保3年”的案例能够完整跑通。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | Playwright的学习让我认识到动态网页爬取的强大——很多现代网站采用JavaScript动态渲染，静态爬取无法获取完整数据。这对于项目来说意味着在后续法规库采集场景中需要更灵活的工具。答辩前的全流程预演让我再次确认了“预演发现问题比答辩时出问题好一万倍”的道理。作为项目经理，我认识到在关键节点前组织充分的预演和走查是确保演示成功的关键。 团队协作收获方面，答辩前全组配合默契，每个人都清楚自己在演示流程中的角色和职责。通过联调问题表和明确负责人，团队能够高效地追踪和修复问题。我学会了作为项目经理在答辩前要确保信息同步——每个人都知道自己演示什么、什么时候上场、与其他人的衔接点在哪里。这种精细化的流程管理让团队在面对压力时也能从容应对。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月20日 | 星 期 | 星期一 |
| 实 习 内 容 | 今天是第一次迭代答辩日，也是迭代2（扩展功能）的启动日。上午完成了演示会议PPT等材料的最终整理和演示环境准备，下午正式进行第一次迭代答辩。我作为项目经理向评审老师展示了系统的完整产品设计和当前开发进度，演示流程严格按照标准案例执行：用户输入采购需求，AI解析返回结构化参数，参数确认后生成采购文件，风险检测展示风险列表，最后导出Word和PDF。答辩后立即启动迭代2——我在TAPD创建了迭代2，录入扩展功能模块4条需求（法规库、历史文件复用、版本管理、协同编辑），创建今日全部任务并同步任务分工。产品经理开始梳理法规库数据字段标准文档和输出历史文件复用业务规则文档，技术主管输出协同编辑技术方案并评审后端数据表设计。 团队协作方面，答辩前全组进行了最后的联调检查，确保演示环境稳定。我负责整体流程协调，产品经理负责产品演示，技术主管负责技术架构说明，前端胡茜婷负责页面操作演示，后端张一雯负责AI解析和文件生成的后台展示。答辩中各模块衔接流畅，评审老师对产品设计的完整度给予了肯定。答辩后我立即整理评审反馈意见，同时在TAPD创建迭代2的全部任务，同步任务分工到各负责人，跟进开发进度并记录风险。后端张一雯新建法规库数据表并开发基础检索接口，前端胡茜婷在全局页面预留法规提示、历史文件、版本管理入口。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 第一次迭代答辩是一次宝贵的实战经历。站在台上汇报时，我深刻感受到“项目经理是项目的代言人”——需要清晰地向评审传达项目的价值主张、团队协作模式和当前进度。评审老师提出了关键反馈：风险检测规则需要更细粒度分类、模板管理需要支持自定义模板、用户权限管理需要进一步设计。答辩后立即启动迭代2的行动体现了团队的高效执行力。在TAPD创建迭代2需求时，我将反馈意见转化为具体的需求条目，确保评审建议被落实到后续开发中。 团队协作收获方面，答辩前的充分预演让我们在现场表现得比较从容，各模块衔接流畅。虽然紧张，但整体效果达到了预期。我认识到一个成功的答辩离不开团队的密切配合——每个人都在自己的环节上做到了最好，才能呈现出流畅的演示。答辩后立即转入迭代2开发，说明团队已经形成了良好的工作节奏和敏捷迭代的习惯。作为项目经理，我在角色切换中学会了如何在验收和启动之间快速转换。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月21日 | 星 期 | 星期二 |
| 实 习 内 容 | 今日是迭代2（扩展功能）Day2。我作为项目经理的主要工作是故事墙更新任务进度、收集开发阻塞问题、同步当日产出物至Wiki归档。产品经理核对了法规联动校验业务逻辑和审批流程节点规则。技术主管协同后端张一雯排查实时编辑并发冲突问题，评审了匹配筛选和版本对比接口逻辑。后端张一雯完成了法规库与风险校验模块联动逻辑、历史条款关键词匹配筛选接口、多人实时编辑权限控制及审批流程接口、版本对比和版本回滚接口的开发。前端胡茜婷开发了法规提示弹窗、法规详情页面、历史文件列表和条款一键插入功能。我在故事墙上更新了各任务的进度状态，收集了并发冲突调试中的阻塞问题并协调解决。 团队协作方面，扩展功能的4个模块（法规库、历史文件复用、版本管理、协同编辑）正在并行推进。产品经理提供了法规联动校验业务逻辑和审批流程节点规则，技术主管评审了后端接口逻辑并排查了并发冲突问题。后端张一雯的进度最快，已完成法规库联动、关键词匹配、协同编辑和版本对比接口。前端胡茜婷完成了法规提示弹窗和历史文件列表。我同步了当日产出物至Wiki归档，确保每个模块的设计文档和接口文档可追溯。项目经理在TAPD更新了各任务状态，标记了并发冲突调试为当前风险点。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 迭代2的Day2让我深刻体会到敏捷项目管理的节奏感。每日更新故事墙、收集阻塞问题、归档产出物，这些看似琐碎的项目管理动作，实际上是保证迭代质量的关键。并发冲突问题的排查让我认识到，协同编辑功能的技术复杂度远超预期，项目经理需要为技术团队预留足够的调试时间。通过Wiki归档产出物，我确保了团队知识资产的可追溯性，这对后续验收和交接至关重要。 团队协作收获方面，扩展功能4个模块的并行推进展现了团队的高效协作。产品经理提供业务规则、技术主管评审方案、后端张一雯开发接口、前端胡茜婷实现页面，每个角色各司其职又紧密配合。我学会了作为项目经理在并行开发中要特别关注模块间的依赖关系和接口对齐，避免因沟通不足导致联调失败。故事墙的每日更新让团队对整体进度有了清晰认知，增强了协作的透明度。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月22日 | 星 期 | 星期三 |
| 实 习 内 容 | 今日是迭代2（扩展功能）Day3，也是迭代2验收日。我作为项目经理组织全员验收扩展功能4项：法规库、历史文件复用、版本管理、协同编辑。产品经理完成了全功能走测并输出验收标准核对清单，技术主管进行了整体扩展功能架构复测并检查接口稳定性。后端张一雯修复了联调出现的接口bug。前端胡茜婷完成了协同编辑页、审批流转面板、版本差异对比页面的开发，并完成前后端全扩展功能联调和页面交互问题修复。我在TAPD关闭了全部迭代2完成任务，登记了验收中发现的缺陷并跟踪闭环，将迭代2全部文档归档至Wiki并导出Word交付文件。 团队协作方面，验收日是对团队协作成果的全面检验。产品经理的验收核对清单覆盖了4项扩展功能的所有业务场景，技术主管的架构复测确认了接口稳定性。后端张一雯快速修复了联调中发现的接口bug，前端胡茜婷完成了协同编辑页、审批流转面板和版本差异对比页面的开发，并完成了全扩展功能的前后端联调。我组织了全员验收会议，逐项核对功能完成度和质量，确认4项扩展功能全部通过验收。项目经理在TAPD关闭了迭代2的所有任务，将缺陷登记并跟踪闭环，归档了全部文档至Wiki，并导出了Word交付文件。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 迭代2的验收闭环让我学到了项目管理中“闭环”的重要性。验收不仅仅是确认功能是否实现，更是对整个迭代质量的全面检验。产品经理的验收核对清单、技术主管的架构复测、后端的bug修复、前端的联调，每个环节都需要项目经理协调和把关。在TAPD中关闭任务和登记缺陷的流程让我认识到，项目管理的价值在于确保每个任务有始有终——从创建到关闭，从发现问题到解决问题，形成完整的闭环。Wiki归档和Word导出确保了交付物的可追溯性。 团队协作收获方面，迭代2三天的高强度协作让团队形成了稳定的迭代节奏。产品经理的业务规则、技术主管的架构评审、后端张一雯的接口开发、前端胡茜婷的页面实现，四条线并行推进又紧密衔接。我认识到在验收日，项目经理的角色是“裁判”——要客观地评估功能完成度，发现问题要及时登记和跟踪，不能因为赶进度而降低验收标准。这种严谨的验收文化让团队对质量有了更高的追求。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月23日 | 星 期 | 星期四 |
| 实 习 内 容 | 今日是产品经理原型设计大赛的日子，也是迭代3（高级功能）的启动日！上午参加了原型设计大赛，参赛主题是“采购文档生成原型设计”。我的设计方案从“登录”页面开始，登录后核心为两大模块：文档生成模块和历史查询模块。文档生成模块下设计了录入需求、选择模板、字段确认、招标书预览、合同生成、合同预览、风险检测等子功能；历史查询模块下设计了历史文件复用、版本管理等子功能。整体采用蓝色（#165DFF）主色调，搭配Arco Design风格的企业级UI组件。最终我获得了项目集的优胜奖！赛后上台分享了原型设计经验。下午立即启动迭代3——我在TAPD新建了迭代3，录入高级功能模块4条需求（AI问答、供应商推荐、数据分析、多语言支持），创建当日全部任务并同步迭代3整体开发计划。产品经理整理采购问答知识库规范、制定供应商匹配打分规则和统计报表指标清单，技术主管评审大模型问答、供应商匹配和翻译API接入方案。 团队协作方面，比赛前团队成员帮我测试了原型的交互流程，技术主管对功能可行性进行了把关，前端胡茜婷对交互细节提出了反馈，后端张一雯对数据结构进行了确认。获奖后团队一起庆祝，增强了凝聚力。赛后我立即转入迭代3管理——在TAPD新建迭代3和高级功能4条需求，同步迭代3整体开发计划。后端张一雯开始对接大模型搭建AI问答底层接口、搭建供应商数据库和基础匹配接口、设计业务统计数据表、对接第三方翻译API。前端胡茜婷在页面预留问答窗口、供应商推荐、数据大盘和多语言切换入口。项目经理同步了迭代3的整体开发计划和各成员的任务分工。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 获得项目集优胜奖是对我这段时间工作的最大肯定！上台分享经验时，我总结了三条原型设计心得：第一，“由登录开始”不是简单的页面入口，而是产品信任感的起点——左侧品牌展示区传递系统定位，右侧表单区降低使用门槛；第二，核心模块的划分要遵循“高内聚低耦合”原则，文档生成模块覆盖“从需求到文件”的完整链路，历史查询模块关注“数据沉淀与复用”；第三，原型设计可以有个性化，但不能影响使用——蓝色渐变和装饰圆点增加了视觉层次感，但所有交互元素都遵循标准规范。作为项目经理参加产品经理原型设计大赛并获奖，让我证明了项目管理与产品思维可以相辅相成。 团队协作收获方面，这次比赛让我更加深刻地认识到项目管理和产品设计是相通的——好的项目管理本身就是一种产品设计，需要以用户（团队成员）为中心设计工作流程。赛前的团队测试帮我发现了几个交互上的小问题，及时修正后才有了最终流畅的演示效果。分享经验时能够代表团队发声，让我感受到了作为项目经理的责任和荣誉。获奖后立即转入迭代3管理，也体现了敏捷项目管理中“持续交付、快速切换”的理念。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月24日 | 星 期 | 星期五 |
| 实 习 内 容 | 今日是迭代3（高级功能）Day2，学习了机器学习常见算法运用、神经网络实现和参数调优。作为项目经理，我每日跟进各模块开发进度并记录延期风险。产品经理核对了供应商推荐展示规则和报表展示维度。技术主管优化了供应商匹配算法逻辑，排查了大模型问答超时问题。后端张一雯完善了供应商智能匹配算法、开发了多维度业务统计和图表数据输出接口、开发了多语言模板适配和全文翻译处理逻辑。前端胡茜婷嵌入了AI对话问答窗口，开发了供应商推荐列表和详情弹窗页面。我在TAPD更新了各任务进度，记录了大模型问答超时为当前风险点，协调技术主管和后端张一雯共同排查优化方案。 团队协作方面，高级功能4个模块正在并行推进。产品经理确认了供应商推荐展示规则和报表维度，为后端和前端提供了明确的展示规范。技术主管优化了供应商匹配算法并排查了大模型问答超时问题，后端张一雯完成了供应商匹配算法完善、业务统计接口和多语言翻译逻辑开发。前端胡茜婷完成了AI对话问答窗口嵌入和供应商推荐列表页面。我每日跟进各模块进度，发现大模型问答超时可能影响验收，立即记录为风险并协调技术主管与后端张一雯优先排查。项目经理更新了日报中的整体状态标记。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 机器学习的学习让我对AI在采购文件领域的应用有了更深入的理解。作为项目经理，我虽然不需要亲自训练模型，但理解技术原理有助于做出更合理的项目决策。迭代3的风险管理让我认识到，高级功能的技术复杂度远高于MVP和扩展功能——大模型问答超时、供应商匹配算法优化、多语言翻译准确性等问题都需要项目经理提前识别并协调解决。制作流程文档中强调的“好产品是改出来的”在今天得到了验证，技术主管和后端对算法的反复优化正是产品质量提升的过程。 团队协作收获方面，高级功能的并行开发展现了团队在经过前两个迭代磨合后的高效协作。产品经理提供展示规则、技术主管优化算法、后端张一雯开发接口、前端胡茜婷实现页面，配合越来越默契。我学会了作为项目经理在技术复杂度较高的迭代中要更加关注风险识别——大模型超时问题如果不在Day2发现并处理，到验收日就会变成严重问题。每日跟进进度的习惯让团队能够及时调整方向，避免在错误的道路上走太远。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月25日 | 星 期 | 星期六 |
| 实 习 内 容 | 今天是迭代3（高级功能）Day3，也是整体全系统验收日和最终答辩日！上午完成了第三版本的最终部署与验收，整合所有模块完成项目演示。我组织全员完整演示了整套系统——从用户登录到文件导出的全流程，涵盖MVP核心功能、迭代2扩展功能和迭代3高级功能。产品经理完成了MVP加扩展加高级全套功能的完整走测并输出整体验收报告，技术主管进行了全系统接口和架构整体稳定性测试，后端张一雯修复了高级功能全部接口缺陷，前端胡茜婷完成了数据可视化大盘、多条件筛选报表页面、语言切换和多语言文件导出按钮的开发及全系统前后端完整联调。下午正式进行最终答辩，我作为项目经理向评审全面汇报了项目整体情况、团队协作模式和系统完整功能。在TAPD关闭了迭代3全部任务并闭环所有缺陷，汇总所有Wiki文档并批量导出Word交付材料，导出了迭代2和迭代3的完整项目报表用于汇报。 团队协作方面，最终答辩是对整个团队协作成果的全面展示。我负责项目整体汇报和流程协调，产品经理负责产品演示和设计讲解，技术主管负责技术架构说明，前端胡茜婷负责页面交互演示，后端张一雯负责AI解析和文件生成的后台展示。答辩前全组进行了最后一次预演，确保每个环节衔接流畅。答辩中各成员配合默契，评审老师对产品的完整度和用户体验给予了高度评价。项目经理完成了项目整体验收、迭代3任务闭环、Wiki文档汇总和Word交付材料批量导出，并导出了迭代2和迭代3的完整项目报表。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 最终答辩是对整个实习成果的全面检验。站在台上回顾这两周的项目演进历程——从第一天的团队创建、立项，到MVP核心链路跑通，再到扩展功能和高级功能的迭代开发，我感受到了巨大的成就感。作为项目经理，我深刻体会到“先完成再完美”的MVP理念的价值：我们用第一周跑通了核心链路，第二周完成了扩展和高级功能的迭代，最终形成了一个功能完整的系统。在TAPD中关闭所有任务、闭环所有缺陷、导出项目报表的流程让我认识到，项目管理的价值在于确保每个任务有始有终、每个交付物可追溯。评审老师对产品完整度和团队协作模式给予了高度评价。 团队协作收获方面，两周的磨合让我们形成了高效的工作节奏——每日站立会议、明确的任务分工、及时的沟通反馈、严格的验收闭环，这些都是项目成功的关键。在最终答辩中，当看到所有模块串联在一起流畅运行时，我深刻感受到团队合作的力量。没有产品经理的需求定义、技术主管的架构设计、前端胡茜婷的页面实现、后端张一雯的功能开发，项目就永远只是计划。最终答辩的成功是整个团队共同努力的结果，而项目经理的职责就是让这种努力协调一致、高效运转。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月26日 | 星 期 | 星期日 |
| 实 习 内 容 | 今天是实习的最后一天，我们观看了其他营的答辩展示，包括AI Agent Java方向和智能电气设备与嵌入式方向的答辩。AI Agent Java方向的团队展示了基于Java技术栈构建的AI Agent系统，技术架构和实现思路与我们的Python方案有显著差异，但核心目标都是利用AI提升业务效率。智能电气设备与嵌入式方向的团队展示了硬件与软件结合的创新项目，涉及传感器数据采集、嵌入式系统开发和物联网应用。通过观摩学习，我对比了不同技术栈和不同行业方向的项目管理和团队协作模式，拓展了技术视野。下午参加了优秀项目评选和团队颁奖仪式，圆满结束了本次实习。 团队协作方面，在观看其他营答辩时，我们团队一起讨论了各自看到的亮点和值得借鉴的地方。AI Agent Java方向团队在系统架构设计上的严谨性值得学习——他们采用了微服务架构，服务间通信和容错处理做得非常完善。智能电气设备与嵌入式方向的团队让我们看到了软硬件结合的协作模式，他们的团队分工涉及硬件工程师、固件开发和应用开发，协作复杂度更高。下午的颁奖仪式上，我们团队因在原型设计大赛和最终答辩中的优异表现获得了表彰。作为项目经理，我为团队的成长和成果感到自豪。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 观看其他营的答辩让我开阔了眼界。AI Agent Java方向团队在系统架构设计上的严谨性值得学习——他们采用了微服务架构，服务间通信和容错处理做得非常完善。智能电气设备与嵌入式方向的团队让我看到了软硬件结合的魅力，他们需要同时考虑硬件约束和软件逻辑，复杂度远超纯软件项目。对比不同方向的项目，我发现无论技术栈如何不同，“以用户需求为核心”的产品思维和“以目标为导向”的项目管理思维是相通的。回顾整个实习过程，作为项目经理我最大的收获是：学会了如何从零到一管理一个项目——从团队创建、立项、迭代规划到验收闭环，每一步都需要深入思考和团队协作。 团队协作收获方面，通过观看其他团队的答辩，我认识到了不同团队协作模式的特点。AI Agent Java方向团队在技术文档和接口规范方面做得非常细致，这对我们团队是一个很好的参考。智能电气设备与嵌入式方向的团队在跨领域协作方面展现了出色的能力，硬件和软件团队之间的沟通协调给了我们很多启发。这次实习不仅提升了我的项目管理专业技能，更让我对项目经理这个职业有了更深的热爱和认同。作为项目经理，我学会了如何通过日报、看板、故事墙和验收闭环来管理团队，也为未来的职业发展指明了方向。 ===END=== |  |  |

实  习  报  告

- 实习项目的背景意义 - 项目的背景 随着我国政府采购制度的不断完善和数字化转型的深入推进，采购文件的规范化、标准化和智能化生成需求日益迫切。传统的采购文件编制方式主要依赖人工操作，存在效率低下、格式不统一、容易出现遗漏或错误等问题。特别是在大型企业和国有机构的采购活动中，一份完整的采购文件通常包含招标公告、投标邀请书、评标办法、合同条款等多个部分，编制过程繁琐且耗时。与此同时，人工智能技术的快速发展，特别是大语言模型（LLM）在各行各业的广泛应用，为采购文件的智能化生成提供了全新的技术解决方案。 武汉东方瑞通信息技术有限公司作为一家专注于企业信息化建设的技术公司，敏锐地捕捉到了这一市场需求，提出了“采购文件智能生成系统”的研发项目。该项目旨在利用Python编程语言结合AI大模型技术，构建一套能够自动理解用户采购需求、智能生成标准化采购文件的Web应用系统。系统通过用户自然语言输入，借助AI语义解析能力，将非结构化的需求描述转化为结构化的JSON数据，再通过模板引擎自动填充生成符合规范的采购文件，并集成条款风险预审功能，确保生成文件的合规性和完整性。 本项目的研发周期为15天（7月11日至7月26日），采用敏捷开发模式，分为三个迭代周期进行开发。项目由三峡大学计算机与信息学院五名学生组成的实习团队共同完成，团队成员分别担任项目经理、产品经理、技术主管、后端开发和前端开发等角色，完整模拟了真实软件项目的团队协作模式和开发流程。 - 项目对社会的影响 采购文件智能生成系统的研发具有显著的社会价值和经济意义。首先，从社会效率层面来看，该系统能够大幅提升采购文件编制效率，将原本需要数天甚至数周的人工编制工作缩短至数分钟内完成，有效降低了人力成本和时间成本，使采购人员能够将更多精力投入到采购策略的制定和供应商管理工作中。 其次，从规范化管理层面来看，系统内置的条款风险预审功能和法规库校验机制，能够有效减少采购文件中的法律风险和合规问题。采购活动涉及大量法律法规和行业规范，人工编制难免出现疏漏，而AI驱动的风险预审可以在生成阶段就识别潜在风险点，帮助采购人员提前规避法律纠纷和经济损失。 此外，该项目的成功研发也为AI技术在企业采购领域的应用提供了实践案例和技术参考。随着数字经济的深入发展，越来越多的传统业务场景需要借助AI技术实现智能化升级，本项目所采用的“自然语言理解+结构化模板+风险检测”技术架构，具有一定的通用性和可推广性，可以为其他类似的企业文档智能化应用提供借鉴和参考。 - 项目中的职业道德 在本项目的开发过程中，团队成员始终恪守软件工程领域的职业道德规范，将诚信、责任和专业精神贯穿于项目实施的各个环节。作为项目经理，我特别重视团队成员之间的诚信协作，确保每一位成员都能在开放、透明的环境中开展工作。在每日站会中，团队成员如实汇报工作进展和遇到的问题，不隐瞒技术难点和进度风险，确保项目信息的真实性和及时性。 在知识产权和数据安全方面，团队严格遵守相关法律法规和公司规章制度。项目中使用的DeepSeek大模型API调用严格遵循服务协议和使用条款，不进行任何违规的数据抓取或模型滥用。系统设计和开发过程中充分考虑了用户数据的安全保护，对采购文件中的敏感信息（如商业机密、价格信息等）采取了适当的加密存储和访问控制措施。 在代码质量和工程规范方面，团队成员遵循统一的编码规范和代码审查流程，确保交付的软件产品达到预期的质量标准。产品经理在编写测试用例时，严格按照行业标准设计测试方案，不为了追求数量而降低质量要求。技术主管在进行代码评审时，客观公正地评估每一段代码的质量，不存在因个人关系而放松标准的情况。整个实习过程中，团队成员始终以专业的态度对待工作，体现了良好的职业素养和道德品质。 - 团队协作情况 3.1项目组成员及分工情况 本项目由五名团队成员组成，各成员根据自身专业特长和项目需求承担不同的角色职责，形成了分工明确、协作高效的团队结构。 项目经理（本人）：全面负责项目的计划制定、进度控制、风险管理和团队协调工作。具体职责包括：在TAPD项目管理平台上创建和维护项目看板，制定迭代计划并分解任务；主持每日站会，跟踪各成员的工作进展；识别和评估项目风险，制定应对策略；负责项目Wiki文档的整理和归档，确保知识资产的沉淀；统筹项目交付物管理和最终交付工作。 产品经理：负责产品的需求分析和产品设计工作。具体职责包括：撰写产品需求文档（PRD），梳理用户操作流程和业务逻辑；定义采购文件的数据字段和业务规则；设计产品原型和交互方案；编写功能测试用例；制定条款风险检测规则库。 技术主管：负责项目的技术架构和技术决策工作。具体职责包括：设计系统的整体技术架构方案，确定技术选型（Python FastAPI + Vue.js + MySQL + DeepSeek LLM）；设计RESTful API接口规范；编写AI大模型的Prompt工程规范；组织技术评审会议，把控代码质量。 后端开发张一雯：负责服务端的开发工作。具体职责包括：设计MySQL数据库表结构；开发FastAPI后端接口；集成DeepSeek大模型API，实现AI语义解析功能；开发模板引擎，实现采购文件的自动生成；实现条款风险检测算法。 前端开发胡茜婷：负责用户界面的开发工作。具体职责包括：使用Vue.js框架开发系统前端页面；实现UI组件库的搭建和复用；完成前后端接口联调和数据交互；优化用户交互体验和页面响应性能。 3.2 项目组成员进行交流情况 项目团队建立了规范、高效的沟通机制，确保信息在团队成员之间及时、准确地传递。每日早上9点准时召开站会，每位成员依次汇报前一天的工作成果、当日的工作计划以及遇到的障碍和问题。站会时间控制在15分钟以内，保证了沟通的效率性。对于站会上提出的问题，如果不需要全员参与讨论，则在会后由相关成员进行一对一沟通解决；如果涉及架构设计或需求变更等重大问题，则安排专门的技术讨论会议进行深入研讨。 在工具使用方面，团队以TAPD作为核心协作平台，所有任务分配、进度跟踪、Bug管理和文档共享均通过TAPD完成。技术主管使用Apifox维护API接口文档，确保前后端开发人员在接口定义上保持一致。产品经理使用ProcessOn绘制业务流程图和系统架构图，方便团队成员直观地理解系统设计。此外，团队还建立了微信群用于日常沟通，确保非工作时间遇到紧急问题时能够及时联系到相关成员。 在代码层面的沟通协作方面，技术主管组织了多次代码评审会议，后端开发和前端开发人员在开发过程中遇到接口对接问题时，会通过Apifox平台进行实时沟通和确认。每次迭代结束后，团队会召开迭代回顾会议，总结本迭代的经验教训，为下一个迭代的工作提供改进方向。 3.3 项目组的团队协作情况 在为期15天的项目开发过程中，团队展现出了良好的协作精神和较强的凝聚力。项目采用敏捷开发模式，将15天的开发周期划分为三个迭代周期：第一迭代（7月11日至7月19日）聚焦MVP核心功能的开发，包括需求语义理解、动态模板生成、条款风险预审和Web操作界面四大核心功能；第二迭代（7月20日至7月22日）在MVP基础上扩展了法规库集成、历史文件复用、版本管理和协同编辑等功能；第三迭代（7月23日至7月25日）则实现了AI智能问答、供应商推荐、数据分析和多语言支持等高级功能。 在项目管理层面，我作为项目经理充分利用TAPD看板进行可视化管理，将每个迭代的任务细化为具体的工作项，分配给对应的责任人并设定优先级。通过每日站会和TAPD进度跟踪，我能够实时掌握项目的整体进展，及时发现偏差并采取纠正措施。在项目执行过程中，团队遇到了两次较为严重的阻碍问题：第三天出现了前后端字段不匹配的问题，第五天又出现了字段定义不一致导致的联调困难，最终导致第一迭代延期一天完成。面对这些问题，我及时组织相关人员召开紧急会议，分析问题根因，协调技术主管统一字段规范，并调整后续的开发计划以弥补延期的影响。 团队在里程碑节点上的表现尤为突出。7月20日进行了第一迭代的阶段性答辩，团队以完整的MVP演示获得了评审老师的认可。7月23日参加了原型设计竞赛，我作为项目经理带领团队凭借出色的产品设计和现场答辩，荣获了项目组优秀奖项，这是对整个团队协作成果的重要肯定。7月25日进行了最终项目答辩，团队以功能完整、演示流畅的最终产品顺利通过了验收。 - 实习项目 - 项目详细介绍 4.1.1项目的目的意义 采购文件智能生成系统的核心目的是解决传统采购文件编制过程中效率低、标准化程度不高、合规风险难以控制等痛点问题。通过引入AI大模型技术，系统能够自动理解用户以自然语言描述的采购需求，智能生成符合行业规范的标准化采购文件，包括招标文件、投标邀请书、评标办法、技术规格书、合同条款等。 系统的技术价值在于验证了“大语言模型+结构化模板引擎+规则引擎”这一技术架构在垂直领域的可行性。系统采用的核心技术链路为：用户输入自然语言需求描述，经由DeepSeek大模型进行语义解析，将非结构化文本转化为结构化JSON数据，再通过模板引擎将JSON数据填充至预设的文件模板中，最后经过规则引擎进行条款风险预审，生成合规的采购文件并支持导出Word或PDF格式。 从实际应用角度来看，该系统不仅能够提升采购文件编制的效率和质量，还能够通过积累的采购文件数据为后续的数据分析和决策支持提供基础。系统支持历史文件复用和版本管理功能，使得采购人员可以在已有文件的基础上进行快速修改和迭代，进一步提高了工作效率。此外，系统的协同编辑功能支持多人在线协作，满足了大型采购项目中多人参与文件编制的协作需求。 4.1.2可行性研究 在项目启动阶段，团队对项目的技术可行性、经济可行性和操作可行性进行了系统的分析研究。技术可行性方面，Python语言拥有成熟的FastAPI框架和丰富的NLP/AI生态，DeepSeek大模型提供了高质量的中文语义理解能力，Vue.js框架具备良好的前端开发效率和组件化能力，MySQL数据库能够满足系统的数据存储需求。以上技术栈均为成熟的开源技术，社区活跃、文档完善，团队成员具备相应的技术基础，因此技术可行性较高。 经济可行性方面，本项目作为实习项目，主要投入为人力资源和少量云服务费用。DeepSeek大模型API按调用次数计费，成本可控；MySQL和Vue.js均为免费开源技术，无授权费用。从预期效益来看，系统能够将采购文件编制时间从数天缩短至数分钟，显著降低人力成本，具有较好的投入产出比。 操作可行性方面，系统采用Web浏览器作为客户端，用户无需安装额外的软件，只需通过浏览器即可访问系统。系统界面设计简洁直观，用户只需输入采购需求描述，系统即可自动生成采购文件，操作门槛低，适合各类采购人员使用。综合以上分析，项目在技术、经济和操作三个维度均具备良好的可行性，项目实施风险可控。 - 需求分析 需求分析阶段由产品经理主导，在项目启动的前两天（7月11日至7月12日）集中完成。产品经理通过调研传统采购文件编制流程，梳理出系统的核心功能需求和非功能需求，并撰写了完整的产品需求文档（PRD）。 核心功能需求包括四个MVP功能模块：（1）需求语义理解模块：接收用户输入的自然语言采购需求描述，通过AI大模型进行语义解析，提取关键信息（如采购标的、预算金额、交付时间、技术要求等），输出结构化JSON数据。（2）动态模板生成模块：根据解析后的结构化数据和用户选择的文件类型，从模板库中匹配最优模板，将数据自动填充生成标准化采购文件。（3）条款风险预审模块：内置法规规则库，对生成的采购文件进行自动合规性检查，识别可能存在的法律风险条款，并提供修改建议。（4）Web操作界面模块：提供友好的Web前端交互界面，支持需求输入、文件预览、在线编辑和文件导出（Word/PDF格式）等功能。 非功能需求方面，系统要求页面响应时间在3秒以内，API接口响应时间在5秒以内（含AI调用），支持并发用户数不少于10人。系统需采用前后端分离架构，后端使用FastAPI框架提供RESTful API接口，前端使用Vue.js框架进行页面渲染，数据存储采用MySQL关系型数据库。此外，第二迭代和第三迭代还规划了法规库查询、历史文件复用、版本管理、协同编辑、AI智能问答、供应商推荐、数据分析和多语言支持等扩展功能需求。 - 概要设计 概要设计阶段由技术主管负责，在7月12日至7月13日期间完成。技术主管基于需求分析的结果，设计了系统的整体技术架构和各模块的交互关系，并使用ProcessOn绘制了系统架构图、业务流程图和模块关系图。 系统采用B/S（浏览器/服务器）架构，分为前端展示层、后端服务层和数据存储层三个层次。前端展示层基于Vue.js框架构建，采用组件化开发模式，实现了需求输入表单、文件预览面板、编辑器、导出功能等UI组件。后端服务层基于FastAPI框架构建，采用分层架构设计，分为API路由层、业务逻辑层和数据访问层。API路由层负责接收和响应HTTP请求；业务逻辑层封装了AI语义解析、模板引擎、风险检测等核心业务逻辑；数据访问层负责与MySQL数据库的交互操作。 核心业务流程设计为：用户在前端界面输入采购需求描述并选择文件类型，前端通过HTTP请求将数据发送至后端API；后端接收到请求后，首先调用DeepSeek大模型API对需求文本进行语义解析，提取结构化字段信息；解析结果经过数据校验后，模板引擎根据文件类型匹配对应模板并填充数据生成文件内容；随后风险检测引擎对生成的文件内容进行法规合规性检查，标记风险条款并生成审查报告；最终处理结果通过API返回前端，前端展示文件预览并支持在线编辑和导出操作。整个流程采用异步处理机制，AI调用和文件生成为异步任务，前端通过轮询获取处理结果。 - 详细设计 详细设计阶段在7月13日至7月15日期间进行，由技术主管牵头，后端开发和前端开发人员分别完成后端和前端的详细设计工作。后端详细设计主要包括数据库设计、API接口设计和AI Prompt设计三个部分。数据库设计方面，后端开发张一雯在技术主管的指导下设计了采购项目表、文件模板表、用户表、历史文件表、风险规则表和法规条目表等核心数据表，明确了各表的字段定义、数据类型、主外键关系和索引策略。API接口设计方面，技术主管在Apifox平台上定义了需求解析接口、模板生成接口、风险检测接口、文件导出接口和用户管理接口等RESTful API规范，明确了各接口的请求参数、响应格式和错误码定义。AI Prompt设计方面，技术主管针对不同的采购文件类型（如招标公告、投标邀请书、评标办法等）设计了专门的Prompt模板，明确了AI模型输入输出的格式规范。 前端详细设计方面，前端开发胡茜婷基于产品经理提供的产品原型，设计了页面的组件结构和交互逻辑。主要页面包括首页（需求输入表单）、文件预览页（富文本编辑器）、历史文件列表页、模板管理页和系统设置页等。前端采用Vue.js的Vuex状态管理模式，统一管理应用状态，实现组件间的数据共享和通信。前端与后端通过Axios库进行HTTP通信，采用统一的请求拦截器和响应拦截器处理认证和错误处理。 作为项目经理，我在详细设计阶段主要负责协调各成员之间的工作衔接，确保后端和前端的设计方案在接口定义、数据格式和交互逻辑上保持一致。同时，我在TAPD平台上将详细设计方案中的任务细化为具体的工作项，为后续的开发实施做好准备。 - 测试 测试工作贯穿项目开发的始终，采用了单元测试、集成测试和系统测试相结合的测试策略。产品经理在需求分析阶段就编写了功能测试用例，覆盖了系统的所有核心功能和主要业务流程。 第一迭代的测试重点在于MVP四大核心功能的验证。需求语义理解模块的测试通过构造多组不同类型的采购需求描述文本，验证AI解析结果的准确性和完整性；动态模板生成模块的测试通过验证不同文件类型的模板匹配和数据填充效果；条款风险预审模块的测试通过预设的风险场景验证规则引擎的检测能力；Web操作界面的测试通过功能测试和界面兼容性测试验证前端各组件的交互正确性。 集成测试重点关注前后端联调和端到端业务流程测试。在7月16日至7月18日的前后端联调阶段，发现并解决了多起接口对接问题，主要包括前后端字段名称不一致、数据格式不匹配等问题。系统测试阶段对完整的业务流程进行了端到端验证，从需求输入到文件生成的全流程均能正常运行。最终答辩前（7月25日），团队进行了全面的功能回归测试，确保所有已实现功能均处于正常可用状态。 - 时间管理与策略制定 本项目的时间管理采用敏捷开发中的迭代规划方式，将15天的开发周期划分为三个迭代周期，每个迭代周期都有明确的目标和交付物。第一迭代（7月11日至7月19日，实际延期至7月20日）的目标是完成MVP核心功能的开发和验证；第二迭代（7月20日至7月22日）的目标是在MVP基础上扩展法规库、版本管理等增强功能；第三迭代（7月23日至7月25日）的目标是实现AI智能问答等高级功能并进行最终验收。 在具体的时间管理策略上，我作为项目经理采用了以下措施：一是利用TAPD看板将每个迭代的任务分解为粒度适中的工作项（通常为0.5至2天的工作量），并设定明确的截止日期和责任人；二是通过每日站会快速识别进度偏差和阻塞问题，及时调整资源分配和工作计划；三是对关键路径上的任务设置提前预警机制，在任务截止前24小时进行检查确认；四是预留一定的缓冲时间用于应对突发事件和技术风险。 在实际执行中，项目遇到了两次较为明显的进度偏差。第一次是在第三天（7月13日），前后端在联调过程中发现字段定义不匹配的问题，导致开发工作临时中断。我立即组织技术主管、后端开发和前端开发召开紧急协调会议，统一了字段命名规范，并通过Apifox平台更新了API文档。第二次是在第五天（7月15日），再次出现字段不一致问题，由于第一次问题未彻底解决，导致第一迭代整体延期一天。吸取教训后，我在后续迭代中强化了接口评审流程，要求前后端开发人员在开发前必须进行接口对齐确认，有效避免了类似问题的再次发生。最终，第二迭代和第三迭代均按计划顺利完成，项目整体进度在可控范围内。 - 总结 - 项目技术总结 本项目在技术层面实现了从自然语言输入到结构化采购文件输出的完整技术链路，验证了AI大模型在企业文档智能化生成领域的应用价值。系统采用Python FastAPI作为后端框架，其异步处理能力和自动API文档生成特性极大地提升了开发效率。DeepSeek大模型作为核心AI引擎，展现出了优秀的中文语义理解能力，能够准确从非结构化的采购需求描述中提取关键信息。 在AI工程化实践方面，项目积累了一定的Prompt工程经验。技术主管针对不同类型的采购文件设计了专门的Prompt模板，通过系统化的提示词设计提升了AI输出的质量和一致性。同时，项目在风险检测模块中采用了“规则引擎+AI辅助”的混合策略，对于明确的法规条款采用硬编码规则进行检测，对于模糊的风险判断则借助AI进行辅助分析，这种策略兼顾了检测的准确性和灵活性。 在项目管理工具链方面，团队成功搭建了完整的敏捷开发工具链：TAPD用于项目管理和任务跟踪，Apifox用于API接口文档管理和前后端联调，ProcessOn用于架构图和流程图的绘制。这套工具链在项目执行过程中发挥了重要作用，有效支撑了团队的协作效率和知识管理。此外，项目采用Git进行版本控制，保证了代码的安全性和可追溯性。 - 个人总结 （1）个人完成项目情况 作为本项目的项目经理，我在项目全生命周期中承担了项目管理、团队协调和交付保障三大核心职责。在项目管理方面，我在项目启动第一天就在TAPD平台上完成了项目空间搭建、迭代计划制定和任务分解工作，将15天的开发周期合理划分为三个迭代，并为每个迭代设定了明确的目标、任务列表和里程碑节点。在团队协调方面，我坚持每日主持站会，及时掌握各成员的工作动态和项目整体进度，对出现的阻塞问题迅速组织协调解决。在交付保障方面，我负责整理和维护项目Wiki文档，确保项目过程中的各类文档（需求文档、设计文档、会议纪要、技术方案等）得到规范的归档管理。 在项目执行过程中，我处理了多次突发问题和风险事件。第三天和第五天出现的前后端字段不匹配问题，我均在第一时间组织协调会议，推动问题快速解决，并将处理过程和经验教训记录在TAPD的风险管理模块中。在第一迭代延期后，我及时调整了第二迭代和第三迭代的计划安排，通过优化任务优先级和加强进度跟踪，确保后续迭代按期完成。此外，我还在7月23日的原型设计竞赛中带领团队参赛，负责统筹竞赛准备工作和现场答辩展示，最终团队获得了项目组优秀奖项。 （2）项目中的团队协作情况 在本项目中，我深刻体会到高效的团队协作是项目成功的关键因素。作为项目经理，我始终致力于营造开放、信任、高效的团队氛围。在沟通管理方面，我建立了“每日站会+按需专题会议”的双层沟通机制，日常信息通过站会快速同步，复杂问题通过专题会议深入讨论。我鼓励团队成员在遇到困难时主动提出，不隐瞒问题和风险，确保项目信息的透明度。 在团队分工协作方面，我根据各成员的专业特长合理分配任务，同时注意平衡工作负荷。当后端开发张一雯在AI集成工作中遇到技术困难时，我协调技术主管提供技术支持，协助其攻克难关。当产品经理在测试用例编写中需要技术指导时，我安排技术主管进行一对一的辅导。在整个项目过程中，团队成员之间形成了良好的互助氛围，大家都愿意在自己擅长的领域为他人提供支持。 在冲突管理方面，项目中也曾出现过因技术方案分歧而产生的讨论甚至争论。例如在系统架构设计阶段，技术主管和后端开发对数据库设计方案存在不同意见。我作为项目经理，组织了一次专门的技术评审会议，让双方充分阐述各自方案的优劣势，最终通过团队讨论达成了共识。这种以事实和逻辑为导向的冲突解决方式，不仅推动了技术方案的优化，也增强了团队的凝聚力和信任感。 （3）个人在项目中的收获和体会 通过本次为期15天的实习项目，我在项目管理能力、团队协作能力和专业技术认知三个维度均获得了显著的成长和提升。在项目管理方面，我首次完整地经历了一个软件项目从需求分析到最终交付的全过程，深入理解了敏捷开发模式下迭代规划、任务分解、进度跟踪和风险管理等核心管理实践。特别是TAPD项目管理工具的实际使用，让我对看板管理、燃尽图分析、迭代回顾等敏捷实践有了直观的认识和体验。 在团队协作方面，我深刻认识到项目经理在团队中的角色不仅仅是任务分配和进度跟踪，更重要的是沟通协调、冲突处理和团队激励。项目中遇到的各种突发问题和团队内部的分歧，都锻炼了我快速判断和决策的能力。我学会了如何在有限的时间内做出最优的决策方案，如何在团队成员之间建立信任关系，以及如何在压力下保持冷静和理性。 在专业技术认知方面，虽然我作为项目经理不直接参与代码开发，但通过参与技术评审、架构讨论和需求分析等活动，我对Python FastAPI后开发框架、Vue.js前端框架、DeepSeek大模型API集成等主流技术有了较为深入的了解。特别是对AI技术在企业级应用中的落地方案，包括Prompt工程、模板引擎设计、规则引擎实现等，有了实践层面的认知。这些技术认知不仅丰富了我的专业知识体系，也为我未来的学习和职业发展指明了方向。总的来说，本次实习经历让我从理论学习走向了实践应用，在真实的项目环境中锻炼了综合能力，是一段极其宝贵的成长经历。

实习单位鉴定

根据学生的实习情况，给出以下几个方面的鉴定： - 项目背景 实习中，该学生能够对项目的意义和可能的社会影响进行较充分评估。 评估等级：优秀#11# 良好#12# 及格#13# 不及格#14# - 职业道德 实习中，该学生能够了解计算机技术工程师的责任，有正确的价值观，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。 评估等级：优秀#21# 良好#22# 及格#23# 不及格#24# - 团队情况 实习中，该学生能够和团队成员进行较充分的交流；并能够较好地协调团队工作。 评估等级：优秀#31# 良好#32# 及格#33# 不及格#34# - 项目管理情况 实习中，该学生较好地运用了项目管理的基本原理和方法进行了项目管理工作；对项目资源的分配较合理，较好地达成了目标； 评估等级：优秀#41# 良好#42# 及格#43# 不及格#44# 实习单位成绩鉴定(百分制) ： #score# 分 负责人(签字) ： 吴学良 单位(盖章) ： 2026 年 7 月 30 日

填写说明

- 每一部分严格按照要求填写，且填写详细，达到字数要求。

- 实习计划：由集中实习教师统一填写。

- 实习日志：需要根据相应的要求填写“填写当日实习内容及完成情况       填写团队协作情况”，“填写在项目中的体会及收获 ”，“填写团队协作收获”等”，需要达到字数要求。

- 实习报告：必须按照规定的内容进行撰写。且各章节内容要详细，简单阐述不符合要求。

注：实习报告是毕业实习成绩的主要组成部分。

- 实习单位鉴定：需由实习单位相应负责人填写并盖章，扫描后放于此。

- 命名方式：学号_姓名_实习手册2026.docx